- Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 13. 2. 2023

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„na výměnu střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střechy bytového domu čp. 1101 a 1104 v ulici Masarykova v České Třebové“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel		TEZA, s.r.o.

Zastoupená		Martinem Voleským, jednatelem, tel. 736 514 919

Sídlo		F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová

Telefon		465 500 511

IČ		62061739

DIČ		CZ62061739

Bankovní spojení		Česká spořitelna, a.s., pobočka Česká Třebová

Č. účtu		1321984359/0800

Odpovědný zástupce

ve věcech technických 		Ing. Miloš Novák, tel. 736 514 902

Osoby oprávněné k převzetí díla		  Ing. Miloš Novák, Martin Voleský

Zhotovitel		DACH-IZOL s.r.o.

Sídlo			Šumperská 941, 783 91 Uničov

Zastoupená			Ing. Josefem Anderem, prokuristou

IČ		03568849

DIČ		CZ03568849

Bankovní spojení		Česká Spořitelna

Č. účtu

Odpovědný zástupce		Ing. Josef Ander, prokurista

ve věcech technických		Jiří Patsch, stavbyvedoucí

a osoba oprávněná k předání díla          	Jiří Patsch, stavbyvedoucí

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje znění původní Smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2023 v článku III. Místo a čas plnění a článek IV. Cena díla.

Odstavec 2 výše uvedeného článku III zní nově takto:

Doba plnění veřejné zakázky je od 12. 04. 2023 do 31. 8. 2022.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje znění původní Smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2023 v článku IV. Cena díla.

Odstavec 2 výše uvedeného článku IV zní nově takto:

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí: Cena bez DPH: 3.080.690,- Kč

Slovy: tři miliony osmdesát tisíc šest set devadesát korun českých bez DPH

Ke snížení ceny dochází z důvodu méně prací v položce č. 61 u střechy na čp. 1104 dle cenové nabídky ze dne 22.2.2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní cenovou nabídku ze dne 27.1.2023, která byla přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č, 1 SOD byl sepsán podle jejich pravé

a svobodné vůle.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 pro účely dle

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Zveřejnění smlouvy a jejího Dodatku č. 1 provede objednatel.

4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží

objednatel a zhotovitel.

V České Třebové dne    21. 3. 2023.                 V Šumperku dne       23. 3. 2023

Objednatel: Martin Voleský, jednatel                      Zhotovitel: Ing. Josef Ander